Projet informatique SICOM
Livrable 2/4

SICOM-A
Le 4.11.2014

HONORE Antoine
PICHAT Maxence
Introduction

Pendant cette deuxième phase de travail, nous avons principalement travaillé à terminer le livrable précédent et à commencer à écrire la fonction disasm. Ce rapport contient un point sur l'avancement du travail et du groupe. Nous parlerons de notre organisation, de l'état du livrable et des principaux problèmes rencontrés.

# Organisation

## Mise en commun du travail

Pour le premier livrable nous avions fait le choix d'effectuer la mise en commun avec une dropbox. Ce système s'est très vite avéré compliqué à gérer. Nous n'avions en effet aucun moyen de travailler en même temps sur le projet. Si l'un d'entre nous écrit une fonction l'autre ne peut plus compiler car la fonction de l'autre n'est pas syntaxiquement correcte. Nous téléchargions donc la dropbox sur nos ordinateurs personnels avant de partager le code valide sur la dropbox. Ce système est le meme que le logiciel git. C'est la solution que nous avons choisie, nous reviendrons sur git dans la partie « problèmes rencontrés ».

## Répartition des roles

Le livrable précédent n'était pas terminé. Maxence s'est occupé d'écrire les fonctions set et assert et Antoine a travaillé sur la fonction disasm. Les fonctions set et assert ayant été écrite suffisamment tot, Maxence à eu le temps d'écrire le plus gros du dictionnaire.
# Le livrable
## Etat du livrable

Ce livrable est plutôt bien avancé. Nous avons eu le temps de modifier la commande disp pour lui faire afficher la mémoire octets par octets. La commande disasm fonctionne pour les instructions ADD, ADDI et NOP. Les autres fonctions ont été rentrées dans le dictionnaire mais nous n’avons pas écrit de code assembleur pour les tester.

## Problèmes rencontrés
### Dictionnaire
En ce qui concerne le dictionnaire et sa lecture, nous avons fait face au problème de classer les fonctions en types R, I et J et bien décrire leurs opérandes pour que la fonction qui lise le dictionnaire reconnaisse bien toutes les caractéristiques de chaque fonction.
### Git
Comme nous en parlions dans la description du mode de partage des fichiers, l’utilisation de git a soulevé des problèmes, et il nous a fallu du temps pour nous adapter et faire marcher la synchronisation. En effet, il faut soumettre les changements que l’on a fait avant de télécharger ceux faits par l’autre, ce qui s’est révélé compliqué : des conflits « merge » entre des fichiers que nous avions tous les deux modifiés apparaissaient et ne permettaient pas la synchronisation. Il faut donc veiller à bien télécharger les dernières modifications de son partenaire avant de commencer à retravailler les fichiers.
Il faut modifier le fichier ./.git/config de telle sorte que
url = https://github.com/username/depot devienne
url = https://username@github.com/username/depot
Sinon git ne nout laisse pas acceder au dépot en ligne pour « pusher » nos changements.
### Code

Pour ce qui est de la fonction disasm, les utilisations de strtok se sont révélés être piégeuses, puisque nous ne savions pas qu’elles modifient la chaîne de caractère au fur et à mesure qu’on avance dans la ligne.
Nous avons eu un peu de mal à nous familiariser avec la notion d’union mais nous avons trouvé les solutions assez vite.
### Tests
Nous nous sommes lancé dans l’utilisation des tests automatisés pour valider le fonctionnement des programmes. Ceci est une phase du projet assez fastidieuse puisque’il faut trouver les cas les plus tordus pour voir la réaction du programme.