Projet informatique SICOM
Livrable 3/4

SICOM-A
Le 25.11.2014

HONORE Antoine
PICHAT Maxence
Introduction

Pendant cette troisième phase de travail, nous avons continué de travailler à terminer le livrable précédent, à écrire les dernières commandes (run, step, break) et à écrire les fonctions du dictionnaire. Ce rapport contient un point sur l'avancement du travail et du groupe. Nous parlerons de notre organisation, de l'état du livrable et des principaux problèmes rencontrés.

# Organisation

## Mise en commun du travail

Tout comme le dernier livrable et malgré quelques difficultés rencontrées, nous avons utilisé le logiciel Git pour la mise en commun du travail.

## Répartition des rôles

Le livrable précédent n'était pas terminé, certains problèmes sur la commande set (mem, byte et word) étant toujours non résolus par exemple. Maxence s'est occupé d'écrire les fonctions instructions à partir des documentations du dossier papier, et Antoine a travaillé sur les commandes qu'il restait à coder (run, step et break), puis de finir les fonctions instructions.
# Le livrable
## Etat du livrable

Ce livrable est plutôt bien avancé, mais pas entièrement terminer. Le projet commence à aboutir,

## Problèmes rencontrés

### Codage des instructions « fct »
En ce qui concerne le codage des instructions, nous avons dû changer plusieurs fois certains paramètres communs à un bon nombre de ces petites fonctions (appelées fct), et pour cela nous nous sommes servis du Shell et de sa capacité à ajouter/supprimer des bouts de codes à certains endroits.
Ainsi, nous avions oublié de mettre en paramètre le dictionnaire, et cela a ainsi permis de corriger rapidement notre erreur à la place d'y passer, « à la main », un certain temps. Il en fut de même pour une erreur de syntaxe concernant l'utilisation des registres.
La ligne à entrer dans le shell :
>> find ./src/fct/ -name "*.c" -exec sed -i.bak "s/registre* reg/registre* reg, Liste dico/g" {} \;

### Git
Malgré son utilisation depuis le livrable 2 après l'abandon de Dropbox, il nous a encore fallu du temps pour nous adapter et faire marcher les synchronisations. Les conflits « merge » entre des fichiers que nous avions tous les deux modifiés apparaissaient encore et ne permettaient pas la synchronisation.
Il faut donc veiller à faire « git commit -a » régulièrement, et faire « git pull » avant tout début de travaux. A la fin, il faut faire « git push » pour envoyer nos modifications et ne pas oublier d'ajouter/enlever les dossiers qui ont subi ces deux actions à l'aide de « git add ./dossier» et « git rm ./dossier » (ce que l'on a parfois oublié).

### Codage des fonctions de commande
Pour ce qui est des fonctions de commande run, step et break, nous avons rencontré des problèmes quand à l'utilisation des listes chaînées : en effet, une erreur avait un effet indésirable, certes peu important : un rebouclage à un endroit, non visible dans le code, faisant apparaître deux fois le résultat sur le MipsShell (pour Break add). Ce problème était dû à une erreur dans la mise en place de la suppression d'un élément de la liste, qui rebouclait mal sur l'élément d'après. Il faut en effet non pas … mais ...

### Tests
Nous nous sommes lancés dans l’utilisation des tests automatisés pour valider le fonctionnement des programmes. Ceci est une phase du projet assez fastidieuse puisqu’il faut trouver les cas les plus tordus pour voir la réaction du programme.